**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ КУДРЯШОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2018 - 2024 ГОДЫ»**

**д.п. Кудряшовский**

**I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2018 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа) |
|  | Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; [приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды](http://docs.cntd.ru/document/456057487) на 2018 - 2024 годы»;постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области на 2015-2022 годы»; |
|  | Заказчик (заказчик - координатор) муниципальной программы | Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
|  | Разработчик муниципальной программы | Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Администрация) |
|  | Ответственные исполнители (исполнители) муниципальной программы | Администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, управляющие организации (далее - УО), собственники помещений в многоквартирных домах (далее - собственники МКД) (по согласованию) и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке |
|  | Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
|  | Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории Кудряшовского сельсовета.  Задачи муниципальной программы:  -повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;  -повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Кудряшовского сельсовета (далее – общественные территории);  -повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
|  | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы. | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамкахмуниципальной программы, ед.  2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий, %  3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы, включенных в муниципальную программу, %  4. Площадь благоустроенных общественных территорий в рамкахмуниципальной программы, кв.м.  5. Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете, % |
|  | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 7 лет. Реализуется в один этап с 2018 года по 2024 годы |
|  | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 4025,53 тыс. рублей;  2020 год – 4200,0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей,  из них средства местного бюджета составляют 23552,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 191,7 тыс. рублей;  2019 год – 200,0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей,  субсидия областного бюджета Новосибирской области составляет 7833,83 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 3833,83 тыс. рублей;  2019 год – 4000,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей,  средства федерального бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники \_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей, Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете Кудряшовского сельсовета объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
|  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит:  -повысить уровень комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий для улучшения качества жизни населения Кудряшовского сельсовета;  -увеличить к концу 2024 года долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета до 12,0 процентов;  -обеспечить уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов не менее 5% в общей стоимости затрат минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы;  -повысить уровень доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий Кудряшовского сельсовета;  повысить социальную активность граждан и заинтересованных лиц;  создать условия для участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета;  повысить уровень комплексного благоустройства общественных территорий Кудряшовского сельсовета до 6 ед.;  обеспечить долю индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете на уровне 100% |
|  | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://admkudrjashi.nso.ru |

**II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Комплексное благоустройство территории поселения является одной из основных задач в достижении главной стратегической цели определяющей все планово-прогнозные решения Кудряшовского сельсовета до 2021 года.

Настоящая муниципальная программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства для улучшения качества жизни граждан на территории Кудряшовского сельсовета в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, проездов дворовых территорий, озеленения зон отдыха, освещение, и благоустройство общественных территорий Кудряшовского сельсовета.

Сфера действия муниципальной программы - строительство и ремонт объектов благоустройства на территории Кудряшовского сельсовета.

Предметом регулирования муниципальной программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству объектов Кудряшовского сельсовета.

**Понятия и термины**, используемые в муниципальной программе:

благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства;

общественные пространства (территории) – пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и многофункциональных зон, центров, общегородского и локального значения (далее – общественные территории);

парк – озелененная территория многофункционального и специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения;

дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

финансовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству – обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы;

трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) – выполнение работ включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.);

заинтересованные лица – представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте и готовые участвовать в его реализации.

**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**

**в Кудряшовском сельсовете в 2018 - 2024 годах**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Показателем уровня благоустройства территории Кудряшовского сельсовета является состояние дворовых территорий, общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. В целях комплексного подхода и эффективного расходования бюджетных средств мероприятия по благоустройству дворовых территорий на территории Кудряшовского сельсовета осуществляются с использованием программно-целевого метода.

Администрация Кудряшовского сельсовета осуществляет мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках:

- приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,

- подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2024 годах»,

- муниципальных программ «Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета на 2017 год», на 2018-2024 годы».

Для определения физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и необходимости их благоустройства проведена инвентаризация, по результатам которой сформировано 6 дворовых территорий многоквартирных домов и составлены паспорта благоустройства.

Некоторые дворовые территории Кудряшовского сельсовета характеризуются недостаточным количеством детских площадок и низким уровнем их оборудованности. Детское игровое оборудование во многих дворах пришло в негодность, не отвечает современным стандартам и не соответствуют требованием безопасности. Детские площадки не всегда выделены в отдельную зону и имеют соответствующее покрытие. 60,09 % дворовых территорий Кудряшовского сельсовета не имеют детских площадок и детского игрового оборудования.

В связи со стремительным ростом уровня автомобилизации серьезной проблемой для значительного числа дворовых территорий является размещение открытых автостоянок (парковок). Более 80 % дворовых территорий имеют дефицит организованных парковок.

В подавляющем большинстве дворов Кудряшовского сельсовета система наружного освещения отсутствует или требует реконструкции. Всего дворов, оборудованных системой наружного освещения (отдельно стоящие опоры освещения, уличные и садовые фонари), около 5 %.

На части дворовых территорий наблюдается неудовлетворительное состояние покрытия внутриквартальных проездов – около 50 %.

Выявлена крайне низкая приспособленность дворовых территорий для маломобильных групп населения – 14,5%.

В рамках реализации муниципальной программы будут осуществляться мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета в количестве 6 единиц согласно приложению № 5 к муниципальной программе.

Настоящая программа нацелена на дальнейшее комплексное благоустройство дворовых территорий города и приведение их в соответствие с действующими нормами, что позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Если рассматривать наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования, от качества архитектуры и наполненности которых создается впечатление о сельсовете.

Не обустроенная территория считается некомфортной и пустой со смысловой точки зрения. Такое пространство не воспринимается ценным и выпадает из городской жизни, а также может быть захвачено стихийно и хаотично использовано не в соответствующих целях, что превращает его в захламленную мусором и металлическими гаражами территорию.

Все чаще общественные пространства становятся ключевым критерием требований к качеству среды, люди, выбирая жилье, теперь обращают внимание не только на его качество, но и на качество социальной инфраструктуры микрорайона и наиболее посещаемых территорий сельсовета.

Ввиду все большей плотности застройки, увеличения количества личного автотранспорта, размещаемого вблизи с местом жительства, все большую популярность приобретают скверы и парки жилых районов и набережные, локальные озелененные территории общего пользования. Необходимость создания таких мест очевидна, путем развития рекреационных зон шаговой доступности обеспечивается сбалансированное и гармоничное развитие города, улучшение состояния экологии.

В ходе реализации настоящей муниципальной программы будут осуществляться мероприятия по благоустройству общественной территории Кудряшовского сельсовета (укладка асфальтового покрытия, покрытие тротуарной плиткой пешеходных тротуаров, обустройство газонов, установка малых форм: скамеек, урн и др.).

Благоустройство общественных пространств, наиболее посещаемых муниципальных территорий приведет к качественному изменению части пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества сельской среды.

До 2018 года не проводились системные мероприятия по оценке уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, улично-дорожной сети зон индивидуальной жилой застройки.

В 2018 году на территории Кудряшовского сельсовета проведена инвентаризация общественных территорий в количестве 6 единиц, завершается инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы "Формирование современной среды в Кудряшовском сельсовете на 2018 - 2024 годы", которая позволит благоустроить муниципальное образование Кудряшовский сельсовет, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей поселения.

**III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения об индикаторах муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Достижение поставленных целей и задач осуществляется через систему мероприятий.

Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий [муниципальной программы](consultantplus://offline/ref=8FAAF140CB4868654F2D31229FC2FE670AF9B20DA33D8FE892767D34664A85A938EE508E6DBCC1038D522151kBF) осуществляется за счет субсидии, предоставленной бюджету Кудряшовского сельсовета из федерального и областного бюджетов Новосибирской области, средств местного бюджета и за счет собственников многоквартирных домов в размере не менее 5% от стоимости затрат, с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы и не менее 20 процентов стоимости таких работ при включении дворовых территорий в муниципальную программу после 20.02.2019 (вступление в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

Затраты на проектные работы и прохождение экспертизы, проведение строительного контроля при производстве работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета, проведение инвентаризации благоустройства общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета, на мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета, на формирование адресного перечня недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета, на мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются за счет средств местного бюджета вне рамок долевого софинансирования субсидии, предоставленной бюджету Кудряшовского сельсовета на выполнение вышеуказанных работ.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составляет 4025,52 тыс.

Сводные финансовые затраты представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

**VI**. **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы позволит:

повысить уровень комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий для улучшения качества жизни населения Кудряшовского сельсовета;

увеличить к концу 2024 года долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета до 12,0 процентов;

обеспечить уровень финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы не менее 5% в общей стоимости затрат (минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы);

повысить уровень доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий Кудряшовского сельсовета;

повысить социальную активность граждан и заинтересованных лиц;

создать условия для участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета;

повысить уровень комплексного благоустройства общественных территорий Кудряшовского сельсовета до 6 ед.;

обеспечить долю индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете на уровне 100%.

Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

дефицит средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета Кудряшовского сельсовета – получателей субсидии;

низкая социальная активность населения в соучастии в мероприятиях благоустройства территории Кудряшовского сельсовета;

неэффективное управление реализацией муниципальной программы.

Меры по предотвращению (снижению) рисков оказывающие влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы:

информирование граждан и заинтересованных лиц о планируемых мероприятиях благоустройства территории Кудряшовского сельсовета;

публичность положительного опыта реализации мероприятий муниципальной программы;

вовлечение в процесс общественных организаций.

В соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кудряшовского сельсовета, ожидаемые критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1. Соответствие муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития Кудряшовского сельсовета (К1) -10 баллов.
2. Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2) – 10 баллов.
3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (К3) -10 баллов.
4. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры (К4) -10 баллов.
5. Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К5) -10 баллов.

**VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Администрация Кудряшовского сельсовета является заказчиком-координатором муниципальной программы.

Общественная комиссия осуществляет:

- контроль и координацию хода выполнения муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета на 2018-2024 годы»;

- предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета на 2018-2024 годы».

Администрация Кудряшовского сельсовета:

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и расходования бюджетных средств, достижение её конечных результатов;

- формирует на основании информации, предоставленной ответственными исполнителями доклады о ходе реализации муниципальной программы;

- в срок до 01 апреля года, следующего за отчётным, готовит годовой итоговый отчёт о ходе реализации муниципальной программы.

**VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы осуществляется ее ответственными исполнителеми совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами Кудряшовского сельсовета.

Адресный перечень, дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, которые подлежат благоустройству в период реализации муниципальной программы, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Кудряшовского сельсовета от 09.08.2017 № 205 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета», Порядка и сроковпредставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной среды на территории Кудряшовского сельсовета».

Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в период с 2019 по 2024 годы, в случае увеличение ассигнований из бюджетов всех уровней, корректируются ежегодно исходя из результатов актуализированного ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц (с учетом перечня первоочередного включения, сформированного из предложений 2017г.) и включаются в муниципальную программу. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годы, приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

Предложения заинтересованных лиц принимаются в течение периода реализации муниципальной программы в сроки, определенные Постановлением администрации Кудряшовского сельсовета.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство уширений дворовых проездов.

Стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется индивидуально на каждую дворовую территорию на основании дизайн - проекта и проектно-сметной документации, в отношении которой получено положительное заключение обязательной государственной экспертизы проектно - сметной документации.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории в соответствие с решениями собственников многоквартирного дома согласно протокола общего собрания. Дизайн-проект согласовывается с избранным представителем (представители) заинтересованных лиц, уполномоченный на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Организация участия (финансового или трудового) заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом с обязательным отражением форм и объемов участия.

Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается: отчетами администраций о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (обязательно); отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии); отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии); иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии).

Документы, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц, установлены Порядком, утвержденным постановлением администрации Кудряшовского сельсовета. Финансирование мероприятий программы определяется в соответствии с Соглашением между администрацией Кудряшовского сельсовета и министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, Порядком, утвержденным постановлением администрации Кудряшовского сельсовета.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных территорий подлежат обсуждению (в т.ч. с заинтересованными лицами) и утверждению в установленном порядке. Дизайн-проект включает в себя графический и текстовый материал, содержащий визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в том числе с указанием перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Благоустройство общественных территорий осуществляется в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы, установленным приложением 6 к муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются в соответствии с разработанными дизайн-проектами, включают в себя обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими посадками, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий предполагает их осуществление с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по инвентаризации общественных территорий предполагают выявление объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета.

Права муниципального образования Кудряшовского сельсовета:

Исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Кудряшовского сельсовета при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией Кудряшовского сельсовета в порядке, установленном такой комиссией;

Исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства’ дворовой территории в рамках реализации соответствующей муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией Кудряшовского сельсовета в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Новосибирской области осуществляются за счет средств местного бюджета.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе  
 «Формирование современной среды

Кудряшовского сельсовета

на 2018 -2024 годы»

**Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы**

| Цель/ задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, в том числе по годам | | | | | | | | | | | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год, предше- ствующий году начала реализации муниципальной программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | | 2024 |
| Цель муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Кудряшовского сельсовета | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача №1 муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству | Количество благоустроенных дворовых территории, многоквартирных домов в рамкахмуниципальной программы | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 6 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий Кудряшовского сельсовета | % | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | | | 12,0 |
|  | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы, включенных в муниципальную программу | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | 5 |
| Задача № 2 муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кудряшовского сельсовета. | Площадь благоустроенных общественных территорий в рамкахмуниципальной программы | кв.м | 0 | 0 | 3558 | 4000 | 1500 | 500 | | 600 | | | 5000 | 15158 |
| Задача № 3 муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | % | 0 | - | - | - | 100 | - | | - | | 100 | | 100 |

«\*» - количество уточняется ежегодно исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

#### к муниципальной программе

#### «Формирование современной среды

#### Кудряшовского сельсовета на 2018 -2024 годы»

**Информация о порядке расчета значений целевых индикаторов муниципальной программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территории, многоквартирных домов в рамкахмуниципальной программы | Фактическое значение определяется по факту проведения работ | Акты выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ) |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы в общем количестве дворовых территорий | Отношение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы к общему количеству дворовых территорий Кудряшовского сельсовета, умноженное на 100 | Отчет администрации Кудряшовского сельсовета, инвентаризация 2017 года |
| 3. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы, включенных в муниципальную программу | Расчет значения целевого индикатора осуществляется по формуле:  V=Рбл/Рпот\*100%, где  V – доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в общей стоимости работ минимального и дополнительного перечня с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы, включенных в муниципальную программу  Рбл. – объем средств финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.  Рпот. – всего финансирования на выполнение мероприятий минимального и дополнительного перечня работ с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Фактическое значение определяется по факту проведения работ | Акты выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ) |
| 5. | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете | Отношение количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня их благо- устройства, к общему количеству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кудряшовском сельсовете, умноженное на 100 | Отчет о результатах инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения  (Форма 1 жилфонд) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета

на 2018-2024 годы»

**Основные мероприятия муниципальной программы**

| Наименование основного мероприятия | Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цели муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Кудряшовского сельсовета | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству | | | |
| 1.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета | УО, администрация Кудряшовского сельсовета | 2018-2024 | Благоустроить 6 дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета |
| 1.2. Разработка проектно – сметной документации (в том числе дизайн-проектов), государственная экспертиза благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018-2024 | Наличие ПСД |
| 1.3. Проведение строительного контроля на объектах благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018-2024 | Повысить качество выполненных строительных работ |
| 1.4. Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2020, 2023 | Определить уровень благоустройства (физическое состояния) дворовых территорий, многоквартирных домов |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кудряшовского сельсовета | | | |
| 2.1. Благоустройство общественных территорий Кудряшовского сельсовета | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2019-2024 | Благоустроить не менее 6 общественных территории Кудряшовского сельсовета |
| 2.2. Разработка проектно - сметной документации (в том числе дизайн-проектов), государственная экспертиза общественных территорий Кудряшовского сельсовета | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018-2024 | Наличие ПСД |
| 2.3. Проведение строительного контроля на объектах благоустройства Кудряшовского сельсовета | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2019-2024 | Повысить качество выполненных строительных работ |
| 2.4. Проведение инвентаризации общественных территорий Кудряшовского сельсовета | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018, 2021,2024 | Определить уровень благоустройства общественных территорий |
| 2.5. Формирование адресного перечня недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018, 2021,2024 | Повысить уровень благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | | |
| 3.1. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018, 2021,2024 | Определить уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| 3.2. Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Кудряшовского сельсовета | администрация Кудряшовского сельсовета и иные организации определенные ответственным исполнителем в установленном порядке | 2018, 2021,2024 | Определить количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета

на 2018-2024 годы»

**Сводные финансовые затраты муниципальной программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты   (в ценах 2019 г.) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации программы | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего финансовых затрат**, в том числе за счет: | **4025,52** | **0** | **4025,52** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета НСО | 3833,83 | 0 | 3833,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств местного бюджета | 191,7 | 0 | 191,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Дворовые территории**  в том числе за счет: | **4025,52** | **0** | **4025,52** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета НСО | 3833,83 | 0 | 3833,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств местного бюджета | 191,7 | 0 | 191,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Общественные пространства**  в том числе за счет: | 0,0 | 0,0 | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | **0,0** | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета НСО | 0,0 | **0,0** | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств местного бюджета | 0,0 | **0,0** | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Прочие средств местного бюджета** | 0,0 | **0** | **0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному приведению в соответствие с решением Совета депутатов Кудряшовского сельсовета о бюджете на очередной год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета Кудряшовского сельсовета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для включения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Кудряшовского сельсовета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета

на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий**

**многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на территории**

**Кудряшовского сельсовета на 2018-2024годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кудряшовского сельсовета по годам: | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **0 мкд** | **3 мкд** | **4 мкд** | **3 мкд** | **4 мкд** | **4 мкд** | **0мкд** |
| 0 | ул. Октябрьская, д.1, д.2, д.4 | ул. Октябрьская, д.10, д.11, д.12, д.13 | ул. Октябрьская, д.14, д.15, д.16 | ул. Мира, д.10, д.11. д.12, д.13 | ул. Мира, д.8, д.9, | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета

на 2018-2024 годы»

**Перечень общественных территорий**  **Кудряшовского сельсовета,**

**подлежащих благоустройству в 2018 -2024 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов благоустройства общественных территорий общего пользования |
| 1. | - | 2019 |  |  |  |  |  |
| 2. | Центр д.п. Кудряшовский |  | 2020 |  |  |  |  |
| 3. | Игровая площадка в п. Катковский |  |  | 2021 |  |  |  |
| 4. | - |  |  |  | 2022 |  |  |
| 5. | - |  |  |  |  | 2023 |  |
| 6. | - |  |  |  |  |  | 2024 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению администрации

Кудряшовского сельсовета

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной среды Кудряшовского сельсовета

на 2018-2024 годы»

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события по годам (дата) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Представление ответственному исполнителю информации о выполнении мероприятий муниципальной программы | Исполнение | Администрация Кудряшовского сельсовета | - | - | До 01.02.2020 | До 01.02.2021 | До 01.02.2022 | До 01.02.2023 | До 01.02.2024 |
| 2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы | Исполнение | Администрация Кудряшовского сельсовета | - | - | До 15.02.2020 | До 15.02.2021 | До 15.02.2022 | До 15.02.2023 | До 15.02.2024 |
| 2.1 | Представление в УЭР администрации Кудряшовского сельсовета | Исполнение | Администрация Кудряшовского сельсовета | - | - | До 20.02.2020 | До 20.02.2021 | До 20.02.2022 | До 20.02.2023 | До 20.02.2024 |
| 3. | Направление информации о реализации муниципальной программы в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кудряшовском сельсовете 2018 – 2022 годы | Исполнение | Администрация Кудряшовского сельсовета | - | - | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |
| 4. | Актуализация муниципальной программы | Исполнение | Администрация Кудряшовского сельсовета | - | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости |
| 5. | Направление в МЖКХиЭ НСО: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отчета об исполнении муниципальной программы | Исполнение | Администрация Кудряшовского сельсовета | - | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным |
| 5.2 | Отчета о долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов | Исполнение | Администрация Кудряшовского сельсовета |  | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала |

Примечания: 1. В соответствии с паспортом муниципальной программы».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_