ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к соглашению

от __________ № ____

«Приложение № 2

к соглашению

от «25» января 2023 г.

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных

проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году

в рамках государственной программы Новосибирской области

«Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на "21" ноября 2023г.

Кудряшовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

| № п/п | Наименование | План | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая сумма Проекта | 1 879 198,00 | 1 092 190,12 |
| 2 | Средства Субсидии | 1 350 000,00 | 761 000,00 |
| 3 | Средства бюджета поселения | 305 298,00 | 172 080,12 |
| 4 | Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии | 22,6% | 22,6% |
| 5 | Инициативные платежи | 148 500,00 | 83 710,00 |
| 6 | Доля инициативных платежей от суммы Субсидии | 11% | 11% |
| 7 | Денежные средства граждан | 135 000,00 | 76 100,00 |
| 8 | Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии | 10% | 10% |
| 9 | Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 13 500,00 | 7 610,00 |
| 10 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 75 400,00 | 75 400,00 |

Глава Кудряшовского сельсовета _____________________Н.А. Дорофеева

"21" ноября 2023г.

<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к соглашению

от __________ № ____

«Приложение № 3

к соглашению

от «25» января 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта,

прошедшего конкурсный отбор в 2022 году

в рамках государственной программы Новосибирской области

«Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на "21" ноября 2023г.

1.  Наименование проекта: Устройство тротуара по ул. Олимпийская в п. Приобский Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Место реализации Проекта: п. Приобский Кудряшовского сельсовета       Новосибирского района Новосибирской области.

Муниципальное образование:  Кудряшовский сельсовет.

Населенный пункт: д.п. Кудряшовский.

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| № п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1 879 198,00 | 1 092 190,12 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1 803 798,00 | 1 016 790,12 |
| 2.1 | средства Субсидии | 1 350 000,00 | 761 000,00 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 305 298,00 | 172 080,12 |
| 2.3 | Инициативные платежи, всего: | 148 500,00 | 83 710,00 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 135 000,00 | 76 100,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 13 500,00 | 7 610,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 75 400,00 | 75 400,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 0 | 0 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 75 400,00 | 75 400 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 5.

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения: сбор мусора, веток.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические  лица: погрузка и вывоз мусора.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично: завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

______________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления Проекта – апрель 2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2023г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации | - |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| Прочее: | - |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах                   и услугах, и их результаты: отсутствуют.

Глава Кудряшовского сельсовета    ___________________Н.А. Дорофеева

Руководитель инициативной группы __________________С.В. Гордеева

"21" ноября 2023г.

____________